# Техническое задание и пошаговый план: Миграция сайта с Poster Shop (.ps.me) на WordPress + WooCommerce

Этот документ представляет собой подробное практическое руководство и техническое задание (ТЗ) для создания точной визуальной копии (1 в 1) вашего текущего сайта на платформе Poster Shop с переходом на независимую, SEO-оптимизированную платформу WordPress + WooCommerce, адаптированную под законодательство Республики Казахстан (РК).

## 1. Архитектура решения и концепция

Мы разделяем фронтенд (внешний вид сайта для клиентов и поисковиков) и бэк-офис (учетную систему). Poster остается главным ядром для учета склада, кассы и работы сотрудников лаундж-баров. WordPress + WooCommerce выступает в роли мощной витрины, которая собирает трафик из Google/Яндекс, позволяет гибко настраивать дизайн и выгружать разрешенные товары на Kaspi и Яндекс Маркет.

## 2. Визуальный анализ и копирование структуры Poster Shop (1 в 1)

Стандартный сайт Poster Shop (.ps.me) имеет минималистичный, чистый и интуитивно понятный интерфейс, ориентированный на быструю покупку. Для воссоздания этого интерфейса на WooCommerce необходимо реализовать следующие ключевые элементы:

- Шапка сайта (Header): Логотип слева, по центру — строка умного поиска товаров, справа — выбор города/точки сети, номера телефонов и лаконичная иконка корзины.

- Главная страница: Большой промо-баннер (слайдер) для акций баров и магазинов, ниже — сетка категорий с иконками или чистыми плитками, далее — блоки «Хиты продаж» и «Новинки».

- Сетка каталога: Карточки товаров в виде аккуратных плиток. Элементы карточки: изображение товара, бренд/категория, название, цена и контрастная кнопка действия.

- Боковое меню (Sidebar) или фильтры: Удобная навигация по брендам, вкусам (для табака/бестабачных смесей), крепости и типам устройств.

### Таблица соответствия элементов Poster Shop и WooCommerce

| Элемент в Poster Shop | Реализация в WordPress + WooCommerce | Инструмент / Плагин |
| --- | --- | --- |
| Минималистичный дизайн каталога | Использование премиум-темы с чистой AJAX-сеткой | Тема WoodMart или Flatsome |
| Быстрый поиск по названиям и вкусам | AJAX-поиск с выпадающими подсказками и миниатюрами | Fibosearch или встроенный поиск WoodMart |
| Кнопка «Купить» в один клик | Изменение логики корзины под быстрое бронирование | WooCommerce Direct Checkout |
| Всплывающее окно выбора заведения | Мультисайтовость или плагин выбора локации склада | WP Store Locator или Склады для WooCommerce |

## 3. Пошаговый план настройки WordPress + WooCommerce

### Шаг 1: Базовая подготовка и хостинг

- Хостинг: Аренда качественного VPS/VDS хостинга с сервером на территории Казахстана (например, PS.kz, Hoster.kz) для обеспечения максимальной скорости загрузки сайта (критично для SEO в РК).

- Домен: Подключение вашего независимого домена (желательно в зоне .kz). Полный уход от технического адреса .ps.me.

- Установка ядра: Установка актуальной версии WordPress, активация SSL-сертификата (https) и установка плагина WooCommerce.

### Шаг 2: Выбор и настройка темы оформления

Чтобы не писать тему с нуля (что долго и дорого), берется лучшая e-commerce тема — WoodMart. Она идеально подходит под табачную и лаундж-тематику, имеет встроенный темный режим (Dark Mode), который часто используется в этой нише, и позволяет настроить сетку товаров точь-в-точь как на Poster Shop без лишнего кода.

- Настройка шрифтов (Arial или аналогичные чистые гротески без засечек).

- Цветовая гамма: Строгий черный/темно-серый фон или чистый белый (в зависимости от стиля исходного сайта) с яркими акцентными кнопками.

- Отключение лишних элементов (сравнение товаров, списки желаний), если их не было в исходном дизайне.

### Шаг 3: Адаптация под законодательство РК (Специфика ниши)

Так как дистанционная продажа табачной продукции и кальянов в Казахстане запрещена, сайт переводится в режим онлайн-витрины (Click & Collect):

- Age Gate (Возрастной фильтр): Установка плагина всплывающего окна (например, Age Verification), блокирующего вход на сайт пользователям младше 21 года, согласно законам РК.

- Каталожный режим для табака: Кнопка «Купить» для табачных изделий переименовывается в «Забронировать самовывоз». Полностью отключается онлайн-оплата картами для этих категорий товаров.

- Корзина и оформление: На странице оформления заказа клиент выбирает конкретный лаундж-бар или магазин вашей сети, откуда ему удобно забрать заказ. Поля сокращаются до минимума: Имя и Номер телефона.

## 4. Подготовка к интеграции с Poster CRM по API

На первом этапе сайт наполняется товарами (через импорт CSV/Excel или вручную). Однако архитектура закладывается под будущую автоматическую синхронизацию через открытый API Poster.

- Синхронизация остатков: Сайт раз в 5–15 минут отправляет запрос к Poster API и обновляет количество доступного товара на сайте. Если позиция закончилась на складе конкретного бара, на сайте она получает статус «Нет в наличии».

- Передача заказов: При клике на «Забронировать», заказ мгновенно улетает в админ-панель Poster как «Онлайн-заказ» с указанием выбранной клиентом точки самовывоза.

## 5. Маркетинг и каналы продаж (Kaspi.kz и SEO)

Создание независимого сайта на WooCommerce открывает полноценный доступ к главным инструментам продаж в Казахстане:

- Выгрузка на Kaspi Магазин и Яндекс Маркет: Устанавливается плагин генерации фидов (например, Product Feed PRO for WooCommerce). Он автоматически формирует XML-файл со всеми вашими разрешенными товарами (кальяны, угли, аксессуары, чаши, мерч). Этот файл передается в личный кабинет Kaspi / Яндекс, и ваши товары автоматически появляются на маркетплейсах с актуальными ценами.

- SEO-оптимизация: Устанавливается плагин RankMath SEO или Yoast SEO. Для каждой категории и товара настраиваются шаблоны мета-тегов (Title, Description), генерируется автоматическая карта сайта (sitemap.xml), настраивается микроразметка Schema.org для товарных позиций. Это позволит вашему сайту быстро занять топовые позиции в Google РК по целевым запросам вроде «купить кальян Алматы» или «угли для кальяна Астана».

## 6. Чек-лист для запуска первой версии сайта

- Развернуть WordPress на казахстанском хостинге с SSL.

- Установить тему WoodMart и настроить стили, копируя структуру сайта .ps.me.

- Настроить WooCommerce в режим витрины/бронирования (без доставки табака на дом).

- Внедрить обязательную верификацию возраста (21+).

- Загрузить тестовый каталог товаров (до 50-100 SKU) для проверки отображения.

- Протестировать оформление тестового бронирования и выбор точки самовывоза.

- Настроить плагин SEO и сгенерировать первый XML-фид для Kaspi/Яндекса.