КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработка и запуск сайта hookahmarket.ps.me на домене заказчика — 3 этапа оплаты

| Дата: 12.08.2026 | Исполнитель: Адилхан М. | Для: Алуа, Hookah Market |
| --- | --- | --- |

# Как договорились

- Работаем по 3 этапам оплаты — так удобнее по бюджету и не нужно ждать готовности всего сайта разом

- Доступ к CRM для технического аудита предоставляете вы — по нему зафиксируем точную стоимость остатков, кэшбэка в личном кабинете и способа приёма заказов

# Этап 1 — Дизайн и базовый сайт

| Что делаем | Зачем это бизнесу | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Визуальный макет 3 ключевых экранов в новом дизайне (главная, каталог, карточка товара) — первый результат, который вы увидите в течение 3-5 дней | Вы видите, как будет выглядеть сайт, до того как пойдёт основная разработка — это не тот же дизайн, что сейчас | включено в этап |
| Сайт с нуля на новом дизайне; интеграция с CRM: каталог, карточки товаров, складские остатки по филиалам с автоматическим скрытием товаров не в наличии | Клиент видит только то, что реально можно купить — меньше отказов и звонков «а это есть?» | включено в этап |
| Интеграция с Яндекс Доставкой; SEO-подготовка (адреса страниц, мета-теги, скорость загрузки, карта сайта); перенос сайта на ваш домен | Основа для выхода на 1 страницу поиска — ваш главный приоритет — плюс готовая доставка без ручной обработки | включено в этап |

| Стоимость Этапа 1 | 720 000 ₸ |
| --- | --- |

Точная стоимость интеграции остатков подтверждается после аудита CRM в начале этапа. Способ приёма заказов — WhatsApp или напрямую в CRM — также фиксируем по итогам аудита и предложим рекомендацию.

# Этап 2 — Поиск и личный кабинет

| Что делаем | Зачем это бизнесу | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Фильтры каталога: по бренду, цене, крепости, вкусу, фасовке | При 3000+ товарах без фильтра клиент физически не находит нужный товар — прямая потеря заказов | от 150 000 ₸ * |
| Личный кабинет: история заказов и отображение кэшбэка по номеру телефона | Кэшбэк сейчас известен только продавцам — сделать его видимым клиенту, это бесплатный канал возврата клиентов | по итогам аудита CRM |

* Точная стоимость фильтров — после проверки, структурированы ли атрибуты товаров в CRM отдельными полями.

Личный кабинет также требует формы согласия на обработку персональных данных на сайте по закону РК «О персональных данных и их защите».

# Этап 3 — Рост среднего чека

| Что делаем | Зачем это бизнесу | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Доп. товары к выбранному заказу (кросс-сейл): рекомендованные / сопутствующие товары в карточке заказа | Рост среднего чека без затрат на рекламу | оценка после уточнения логики подбора |

Нужно определиться, как подбираются доп. товары: по категории, по бренду или вручную заданными связками — от этого зависит стоимость.

# В перспективе, не сейчас

- Оптовый кабинет для крупных клиентов — оценивается отдельно, когда будет актуально

# Условия сотрудничества

- Оплата по каждому из 3 этапов отдельно: 50% на старте этапа, остаток — по завершении

- Срок Этапа 1: макет за 3-5 раб. дней, весь этап — 5-7 недель; Этапы 2-3 — сроки по факту оценки после аудита

- Гарантийная поддержка после запуска: 1 год

- Хостинг и домен — на стороне заказчика

Адилхан МУСИН

+7 776 85 85 955 — WA, TG